# Fejlesztési Projektterv: Prompt Project

Ez a dokumentum a Prompt Project (belső nevén: „beszerzes”) fejlesztési ütemtervét és aktuális állapotát tartalmazza. A projekt célja a tervezett innovációs elemek (MI alapú folyamatautomatizálás) teljes körű megvalósítása.

## 1. Projekt Státusz Áttekintés

| Modul / Funkció | Státusz | Leírás |
| --- | --- | --- |
| Keretrendszer | ✅ Kész | Stabil Node.js/React alapok, autentikáció, jogosultságkezelés. |
| Projektmenedzsment | ✅ Kész | Projektek teljes körű kezelése (Létrehozás, Szerkesztés, Státuszok). |
| Pénzügy & Beszerzés | ✅ Kész | Költségek rögzítése, projekt szintű elszámolás. |
| Invoice AI | ✅ Kész | Automatizált számlafeldolgozás Mesterséges Intelligenciával. |
| Munkalapok | ✅ Kész | Helyszíni munka dokumentálása, digitális aláírás, ügyfél hitelesítés. |
| Hibajegy Rendszer | 🛠️ Tervezett | AI alapú ügyfélszolgálati modul (Következő fázis). |
| Logisztikai AI | 🛠️ Tervezett | Prediktív készletgazdálkodás. |

## 2. Részletes Ütemterv

### Fázis 0: Alapok és Adminisztráció (LEZÁRVA)

A rendszer alapvető működéséhez szükséges modulok fejlesztése.

- Adatbázis séma tervezése (Projektek, Felhasználók, Beszerzések).

- Backend API fejlesztése (GraphQL).

- Frontend keretrendszer felépítése (React + Tailwind).

- Jogosultságkezelés (RBAC) implementálása.

### Fázis 1: Pénzügyi Automatizáció - Invoice AI (LEZÁRVA)

A legnagyobb adminisztrációs terhet jelentő folyamat automatizálása.

- PDF feldolgozó motor integrálása.

- OpenAI Vision API kapcsolat kiépítése.

- Számla adatkinyerő algoritmus finomhangolása (Tételek, Árak, Projektkódok felismerése).

- Felhasználói felület fejlesztése a számlák ellenőrzésére.

### Fázis 2: Intelligens Hibakezelés (KÖVETKEZŐ LÉPÉS)

Az ügyfélszolgálati folyamatok támogatása MI-vel. Tervezett határidő: Q3

- 2.1 Adatbázis Bővítés:

  - Új Ticket (Hibajegy) entitás létrehozása.

  - Kapcsolatok kiépítése: Ügyfél -> Projekt -> Hibajegy.

- 2.2 Ügyfél Portál (Frontend):

  - Egyszerűsített felület hibabejelentésre.

  - Chat-szerű interfész az adatok bekérésére.

- 2.3 AI Asszisztens (Backend):

  - NLP (Természetes Nyelvfeldolgozó) modul fejlesztése a hiba leírásának értelmezésére.

  - Automata válaszadó logika: Gyakori kérdések (FAQ) azonnali megválaszolása.

  - Hibajegyek automatikus kategorizálása (Sürgős / Általános / Karbantartás).

### Fázis 3: Prediktív Logisztika

A raktárkészlet és beszerzés optimalizálása. Tervezett határidő: Q4

- 3.1 Készletnyilvántartás fejlesztése:

  - Valós idejű készletmozgás követése (Bevételezés/Kiadás).

  - Vonalkód/QR kód támogatás a raktárban.

- 3.2 Előrejelző Algoritmus:

  - Történelmi adatok elemzése: Milyen típusú projekthez mennyi anyag fogyott?

  - Szerződés alapú előrejelzés: A lekötött projektek alapján várható anyagigény kiszámítása.

  - "Beszerzési Javaslat" generálása a beszerző kollégák számára.

### Fázis 4: Vezetői Döntéstámogatás

Erőforrás-optimalizáció és pénzügyi áttekintés. Tervezett határidő: Jövő év Q1

- 4.1 KPI Dashboard:

  - Projekt jövedelmezőségi mutatók valós időben.

  - Riasztási rendszer (költségtúllépés, határidő csúszás esetén).

- 4.2 Erőforrás Tervező:

  - Technikusok terheltségének vizualizációja.

  - AI javaslatok a csapatok optimális elosztására.

## 3. Technológiai Stack

A fejlesztés során az alábbi technológiákat alkalmazzuk:

- Backend: Node.js, Express, Prisma ORM, MySQL.

- API: GraphQL (fő adatkommunikáció), REST (fájlkezelés).

- Frontend: React, Apollo Client.

- AI/ML: OpenAI API (GPT-4o/mini) szöveg- és képelemzésre.

- DevOps: Docker konténerizáció, CI/CD folyamatok.

## 4. Kockázatok és Mitigáció

- AI "Hallucináció": Az MI néha téves információt adhat.

  - Megoldás: Kritikus folyamatoknál (pl. pénzügyi mentés, hibajegy lezárás) kötelező az emberi jóváhagyás.

- Adatminőség: A prediktív logisztika pontossága a bemenő adatoktól függ.

  - Megoldás: Szigorú adatbeviteli szabályok és validációk bevezetése a rendszerben.